DEMOCRAC.IA

Predictive Electoral Integrity & Risk System

PEIRS

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA,

DIAGNÓSTICO Y ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN

Versión 1.0  |  Marzo 2026

CONFIDENCIAL

# 1. Diagnóstico del Estado Actual

## 1.1 Lo que funciona

- Pipeline LangGraph: 4 agentes ejecutando en secuencia con estado compartido. Probado exitosamente para VEN, NIC, GTM, URY.

- API FastAPI: 6 endpoints operativos con CORS habilitado. Health check, análisis por país, reportes completos y endpoint de dashboard.

- Dashboard React: Conectado al backend, muestra datos en tiempo real. 3 vistas (Overview, Detalle País, Metodología) con gráficos Recharts.

- Risk Score: Algoritmo de 8 dimensiones ponderadas calibrado correctamente (Venezuela 80.9, Nicaragua ~91, Guatemala ~58, Uruguay ~14).

- Legal Compliance Agent: Mapeo rule-based de irregularidades a artículos del ICCPR. 8 violaciones detectadas para Venezuela.

## 1.2 Brechas Críticas Identificadas

| Área | Brecha | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

| Trazabilidad | Los datos no tienen fuente verificable. No hay timestamps de recolección ni cadena de custodia digital. | CRÍTICO | P0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos | 100% de los datos son mock. No hay conexión a fuentes reales (Freedom House, V-Dem, portales EMB). | CRÍTICO | P0 |
| Base Legal | El Legal Agent usa reglas estáticas. No hay RAG ni corpus vectorizado de tratados internacionales. | CRÍTICO | P1 |
| Cobertura | Solo ICCPR referenciado. Faltan CEDAW, ICERD, CRPD, UNDRIP, convenciones regionales (OEA, UA, OSCE). | ALTO | P1 |
| Organismos | No hay diferenciación por región. Cada continente tiene organismos de observación con metodologías distintas. | ALTO | P1 |
| Persistencia | Datos en memoria (diccionarios Python). Se pierden al reiniciar. Falta PostgreSQL, Neo4j, Pinecone. | ALTO | P2 |
| Dashboard | Layout incompleto (lado derecho en blanco). Falta responsividad. | MEDIO | P2 |
| Auth | Sin autenticación. Cualquiera puede acceder a los endpoints. | MEDIO | P3 |

# 2. Framework de Trazabilidad (Propuesta)

Cada dato publicado en el dashboard o en informes VIP debe cumplir con el siguiente esquema de trazabilidad para garantizar credibilidad ante inversores, gobiernos y organismos internacionales:

### Esquema de Metadatos por Dato

| Campo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| source_id | Identificador único de la fuente | freedom_house_api_v2 |
| source_type | Tipo: api, scraping, document, manual | api |
| source_url | URL exacta de origen | https://freedomhouse.org/api/... |
| collected_at | Timestamp ISO 8601 de recolección | 2026-03-10T20:14:31Z |
| data_hash | SHA-256 del dato crudo | a3f2b7c8d1e4... |
| confidence | Nivel: confirmed, probable, unverified | confirmed |
| legal_basis | Artículo y tratado que fundamenta el análisis | ICCPR Art. 19(2) |
| agent_id | Agente que procesó el dato | Legal_ComplianceAgent |
| version | Versión del dato (para rastreo histórico) | v1.0.2 |

Regla de oro: Si un dato no puede llenar todos estos campos, NO se publica. Se marca como "pendiente de verificación" y no alimenta el Risk Score.

# 3. Marco Legal Expandido por Región

El sistema actual solo referencia el ICCPR. Para ser creíble ante organismos internacionales, debe cubrir el marco normativo completo por región:

## 3.1 Instrumentos Universales (todos los países)

- ICCPR — Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- CEDAW — Convención sobre Discriminación contra la Mujer

- ICERD — Convención sobre Discriminación Racial

- CRPD — Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad

- UNDRIP — Derechos de los Pueblos Indígenas

- UNCAC — Convención contra la Corrupción

## 3.2 Instrumentos Regionales

| Región | Instrumento Principal | Organismo de Observación |
| --- | --- | --- |
| Américas | Convención Americana sobre DDHH (Art. 23), Carta Democrática Interamericana | OEA/DECO, UNIORE, Centro Carter |
| Europa | CEDH Protocolo 1 Art. 3, Documento de Copenhague OSCE 1990 | OSCE/ODIHR, Comisión de Venecia, PE |
| África | Carta Africana DDHP (Art. 13), Carta Africana sobre Democracia 2007 | UA, ECOWAS, SADC, IGAD |
| Asia-Pacífico | Declaración de Bangkok ANFREL, Pacific Islands Forum Biketawa | ANFREL, Pacific Islands Forum |
| Mundo Árabe | Carta Árabe de DDHH (Art. 24) | Liga Árabe, Red Árabe Electoral |

Impacto en el sistema: El Legal_ComplianceAgent debe detectar la región del país y aplicar tanto los instrumentos universales como los regionales correspondientes. Esto requiere expandir la Vector DB con estos documentos.

# 4. Roadmap de Implementación

## Fase 0 — Fundación (COMPLETADA)

- ✅ Pipeline LangGraph con 4 agentes

- ✅ API FastAPI operativa

- ✅ Dashboard React conectado al backend

- ✅ Risk Score multidimensional funcionando

## Fase 1 — Trazabilidad + Datos Reales (Próximo)

- Implementar esquema de metadatos de trazabilidad en todos los agentes

- Conectar Agente 1 a APIs reales: V-Dem (API pública), Freedom House (datos descargables)

- Implementar scraping OSINT a portales de EMBs con Playwright

- PostgreSQL para persistencia de datos con historial versionado

- Fix del layout del dashboard (responsivo, ancho completo)

## Fase 2 — Sistema RAG Legal

- Vectorizar corpus legal: ICCPR, CEDAW, ICERD, CRPD, UNDRIP, UNCAC + instrumentos regionales

- Vectorizar +300 documentos del Centro Carter y metodologías de la UE/OSCE

- Reemplazar reglas estáticas del Legal Agent por consultas RAG semánticas

- Detección automática de región y aplicación de instrumentos regionales

## Fase 3 — Grafos de Poder + Monitoreo Digital

- Neo4j para mapeo de redes: Candidato → Financista → Medio → Empresa Estatal

- Monitoreo de redes sociales (X, Facebook, TikTok) con detección de bots y desinformación

- Análisis NLP de discurso de odio y supresión de votantes online

## Fase 4 — Reportes VIP + Deploy

- Agente 4 con Claude LLM para narrativa ejecutiva con citación automática de fuentes

- Exportación a PDF/LaTeX con calidad tipográfica ejecutiva

- Autenticación VIP y control de acceso

- Deploy a la nube (AWS/GCP) con CI/CD

- Cobertura global: agregar países de todos los continentes

# 5. Recomendación Inmediata

Basado en el diagnóstico, la prioridad absoluta es implementar trazabilidad antes de conectar fuentes reales. Sin trazabilidad, cualquier dato real que ingresemos al sistema no será verificable, lo que invalida la credibilidad del proyecto ante inversores y organismos internacionales.

### Orden de ejecución recomendado:

- Trazabilidad: Agregar esquema de metadatos a todos los agentes (1-2 sesiones)

- Fix Dashboard: Resolver layout y subir a GitHub (1 sesión)

- Datos Reales: Conectar V-Dem API + Freedom House al Agente 1 (2-3 sesiones)

- RAG Legal: Vectorizar corpus legal y reemplazar reglas estáticas (3-4 sesiones)

- Expandir Marco Legal: Agregar instrumentos regionales al sistema (2-3 sesiones)

Democrac.IA (PEIRS) — Predictive Electoral Integrity & Risk System

Documento generado: Marzo 2026